|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 декабря 2017 г. № 113/926-7 |

Регламент

перевода Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Регламент перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (далее – Регламент) разработан в соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

1.2. Регламент определяет мероприятия по переводу Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, а также по использованию ГАС «Выборы» в этом режиме.

2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

2.1. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации включает перечень и сроки проведения организационно-технических мероприятий, обеспечивающих подготовку программно-технических средств, информационных ресурсов и ресурсов сети связи общего пользования, ведомственных и иных сетей связи для работы в режиме подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

2.2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации осуществляется по распоряжению Руководителя федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Руководитель ФЦИ при ЦИК России в трехдневный срок после опубликования решения о назначении выборов Президента Российской Федерации:

размещает вышеуказанное распоряжение на официальном сайте ЦИК России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направляет его в ЦИК России, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации (далее – ИКСРФ), Главному конструктору ГАС «Выборы», организациям, оказывающим услуги по сопровождению ГАС «Выборы», организациям, осуществляющим сервисное обслуживание ГАС «Выборы»;

направляет в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации письменное уведомление о необходимости принять дополнительные меры по обеспечению избирательных комиссий телефонной связью и организации бесперебойного предоставления услуг связи для нужд ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

2.3. ИКСРФ в двухдневный срок со дня поступления вышеуказанного распоряжения Руководителя ФЦИ при ЦИК России уведомляют законодательный (представительный) орган и высшее должностное лицо (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, глав муниципальных образований, операторов связи, предоставляющих услуги связи для обеспечения функционирования ГАС «Выборы», о переводе фрагмента ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

2.4. В целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о выборах, требований Положения об обеспечении безопасности информации в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», утвержденного постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4, и иных нормативных правовых актов, регулирующих использование ГАС «Выборы», избирательные комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» образуют группы контроля за использованием ГАС «Выборы», фрагмента ГАС «Выборы», комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА ГАС «Выборы»).

2.5. Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления не вправе вмешиваться в работу системных администраторов, отменять указания руководителей ФЦИ при ЦИК России и информационных центров ИКСРФ. Они могут использовать фрагмент ГАС «Выборы» только в режиме, установленном соглашением, договором о совместном использовании ресурсов ГАС «Выборы» с органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2.6. Информационный центр ИКСРФ проводит проверку функционирования подсистемы связи и передачи данных (далее – ПСПД) фрагмента ГАС «Выборы», по результатам которой не позднее 25 декабря 
2017 года составляет и посредством электронной почты ГАС «Выборы» направляет в ФЦИ при ЦИК России акт о готовности фрагмента ПСПД ГАС «Выборы» для перевода в режим подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, подписанный уполномоченными представителями предприятия электросвязи, организации, осуществляющей сервисное обслуживание ГАС «Выборы», и ИКСРФ.

2.7. ФЦИ при ЦИК России в течение трех дней со дня получения актов от всех ИКСРФ направляет извещение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о переводе ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

3. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

3.1. Под использованием ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации понимается применение КСА ГАС «Выборы» избирательными комиссиями для оперативного сбора, обработки, накопления, хранения и передачи информации, а также для осуществления иных полномочий избирательных комиссий.

ГАС «Выборы» используется для размещения информации на официальном сайте ЦИК России и на официальных сайтах ИКСРФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» средствами Интернет-портала ЦИК России и в Информационно-справочной подсистеме (далее – ИСП) ГАС «Выборы», а также при визуализации информации о ходе и предварительных итогах голосования, результатах выборов Президента Российской Федерации и совмещенных с ними выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в Информационном центре ЦИК России.

3.2. Эксплуатация ГАС «Выборы» в ЦИК России, ИКСРФ, территориальных избирательных комиссиях, а также в оснащенных комплексами обработки избирательных бюллетеней и комплексами для электронного голосования участковых избирательных комиссиях осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на ГАС «Выборы».

3.3. Техническое обслуживание КСА ГАС «Выборы» и ПСПД ГАС «Выборы» обеспечивается организациями, осуществляющими сервисное обслуживание ГАС «Выборы» (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Новосибирск, Ангарск). Услуги связи для ГАС «Выборы» предоставляются предприятиями электросвязи на основании заключенных государственных контрактов.

3.4. В режиме подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации ГАС «Выборы» обеспечивает выполнение следующих функций.

3.4.1. Ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении и уточнении списков избирателей (подсистема Регистр избирателей, участников референдума).

3.4.2. Проверка достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов (подсистема Регистр избирателей, участников референдума).

3.4.3. Проверка сведений, указанных гражданами в платежных документах при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов (подсистема Регистр избирателей, участников референдума, задача «Контроль избирательных фондов»).

3.4.4. Ввод и работа с нормативными правовыми актами с целью информационной поддержки правового обеспечения деятельности избирательных комиссий (задача «Право»).

3.4.5. Ввод и обработка сведений об избирательной кампании, включающих ее наименование, дату объявления, дату голосования и другую информацию, характеризующую избирательную кампанию (задача «Регистрация избирательных кампаний»).

3.4.6. Ввод и обработка сведений об избирательных комиссиях, а также формирование удостоверений и других документов для участников избирательного процесса (задача «Кадры»).

3.4.7. Ввод и обработка сведений о кандидатах, политических партиях, группах избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации, участвующих в выборах и представляющих сведения в соответствии с избирательным законодательством, подготовка текста избирательного бюллетеня (задача «Кандидаты и избирательные объединения»).

3.4.8. Ввод и обработка сведений об уполномоченных представителях политических партий, уполномоченных представителях групп избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации, уполномоченных представителях кандидатов по финансовым вопросам, о доверенных лицах политических партий и кандидатов (задача «Уполномоченные представители, доверенные лица»).

3.4.9. Ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля за поступлением, расходованием и возвратом средств избирательных фондов кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»).

3.4.10. Ввод и обработка данных, связанных с информационным обеспечением выборов (задача «Агитация»).

3.4.11. Ввод и обработка сведений о поступивших в ЦИК России, ИКСРФ обращениях (жалобах, заявлениях), касающихся нарушений законодательства о выборах, результатах их рассмотрения, а также информации о результатах рассмотрения в судах избирательных споров в ходе подготовки и проведения выборов и при оспаривании итогов голосования, результатов выборов (задача «АКРИКО»).

3.4.12. Ввод и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту своего нахождения (задача «Документы строгой отчетности»).

3.4.13. Ввод и обработка сведений об открытии участков для голосования, об участии избирателей в выборах, итогах голосования и результатах выборов (задачи «Итоги», «Кандидаты и избирательные объединения», «Регистрация избирательных кампаний»).

3.4.14. Обработка и размещение на Интернет-портале ЦИК России сведений в объеме, установленном Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением ЦИК России 20 апреля 2016 года № 4/33-7 (подсистема Интернет-портал ЦИК России).

3.4.15. Обработка и размещение в ИСП ГАС «Выборы» сведений, поступивших в ГАС «Выборы», в режиме реального времени (ИСП).

3.4.16. Ввод и обработка заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель»).

3.4.17. Передача сведений для формирования Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, и Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель»).

3.4.18. Формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства (задача «Мобильный избиратель»).

3.4.19. Формирование Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель»).

3.4.20. Формирование дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем избирательном участке (задача «Мобильный избиратель»).

3.4.21. Формирование отчетов и размещение на Интернет-портале ЦИК России информации о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании поданных заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения и в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства (подсистема Интернет-портал 
ЦИК России).

3.4.22. Формирование отчетов и размещение на Интернет-портале ЦИК России информации о числе избирателей, оформивших специальные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации (подсистема Интернет-портал ЦИК России).

3.4.23. Формирование отчетов и размещение на Интернет-портале ЦИК России информации о числе избирателей, оформивших специальные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, и числе избирателей, включенных в список избирателей на основании специальных заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, по каждому избирательному участку (подсистема Интернет-портал ЦИК России).

3.5. Обмен информацией между избирательными комиссиями всех уровней производится в соответствии с Регламентом обмена информацией при переводе и использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (прилагается).

4. Особенности использования ГАС «Выборы» в режиме подготовки 
и проведения выборов Президента Российской Федерации

4.1. Доступ пользователей к информационным ресурсам ГАС «Выборы» осуществляется с использованием установленной на КСА ЦИК России и КСА ИКСРФ ИСП ГАС «Выборы», а также Интернет-портала ЦИК России, содержащего официальные сайты ЦИК России и ИКСРФ. Наполнение сайтов регулируется Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением ЦИК России 20 апреля 2016 года № 4/33-7. Сведения о ходе подготовки и проведении выборов отображаются в ИСП ГАС «Выборы» в режиме реального времени.

Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в ГАС «Выборы», определяется Положением об обеспечении безопасности информации в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4, Перечнем персональных данных и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», Инструкцией по организации доступа к персональным данным и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», утвержденными постановлением ЦИК России от 3 ноября 2003 года № 49/463-4.

4.2. ФЦИ при ЦИК России совместно с Главным конструктором ГАС «Выборы», Рабочей группой по организации обеспечения деятельности Информационного центра ЦИК России в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации и совмещенных с ними выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации, организациями, оказывающими услуги по сопровождению ГАС «Выборы», и организациями, осуществляющими сервисное обслуживание ГАС «Выборы», организует и проводит в феврале – марте 2018 года общесистемные тренировки с информационными центрами ИКСРФ.

4.3. По результатам общесистемных тренировок и после выполнения плана по устранению выявленных недостатков ИКСРФ совместно с уполномоченным представителем организации, осуществляющей сервисное обслуживание ГАС «Выборы», не позднее 6 марта 2018 года направляет в ФЦИ при ЦИК России уведомление о готовности фрагментов ГАС «Выборы» к использованию в день голосования на выборах Президента Российской Федерации.

Контроль за действиями работников информационных центров в избирательных комиссиях всех уровней, задействованных в выборах Президента Российской Федерации, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации возлагается на ИКСРФ.

4.4. ФЦИ при ЦИК России совместно с Главным конструктором ГАС «Выборы» не позднее 12 марта 2018 года направляет в ЦИК России уведомление о готовности ГАС «Выборы» к использованию в день голосования на выборах Президента Российской Федерации.

4.5. С 20.00 16 марта 2018 года до 21.00 18 марта 2018 года доступ к информационным ресурсам ГАС «Выборы», содержащим данные об итогах голосования, о результатах выборов осуществляется по предложениям членов ЦИК России, ответственных за координацию деятельности по использованию и эксплуатации ГАС «Выборы», с учетом требований пункта 7 статьи 46 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», запрещающих опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов Президента Российской Федерации в день голосования до момента окончания голосования на территории Российской Федерации.

4.6. С 21.00 18 марта 2018 года доступ к информационным ресурсам ГАС «Выборы», содержащим данные об итогах голосования, о результатах выборов в подсистемах ГАС «Выборы», обеспечивается в полном объеме и в режиме реального времени в порядке, установленном ЦИК России по предложению группы контроля за использованием ГАС «Выборы».

4.7. ГАС «Выборы» с момента начала голосования и до момента подписания протоколов об итогах голосования и определения результатов выборов функционирует в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 80 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».

4.8. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации прекращается в день официального опубликования полных данных протоколов всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов Президента Российской Федерации и данных об избранном кандидате в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».

|  |  | Приложение к Регламенту перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации |
| --- | --- | --- |

- Регламент обмена информацией при переводе и использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

| № п/п | - Наименования технологической операции и задачи, обеспечивающей ее выполнение | Действия в ЦИК России | Действия в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (ИКСРФ) | Действия в территориальной избирательной комиссии (ТИК) | Сроки выполнения технологической операции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод и пересылка формализованных показателей, характеризующих избирательную кампанию, в нижестоящие комиссии («Право») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем за 90 дней до дня голосования |
| 2 | Передача сведений о планируемой избирательной кампании. Передача сформированного фрагмента классификатора избирательных комиссий («Регистрация избирательных кампаний») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | После официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 90 дней до дня голосования |
| 3 | Пересылка актуализированных справочников в нижестоящие комиссии («Справочники») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем через день с момента актуализации данных в справочниках |
| 4 | Формирование и передача сведений об избирательных комиссиях (кроме временных УИК), в том числе о возложении полномочий («Кадры») | Прием от ИКСРФ, ТИК | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | По мере формирования избирательных комиссий, но не позднее чем через семь дней после первого заседания комиссии, а также при внесении изменений, в т.ч. при расформировании комиссий |
| 5 | Формирование и передача сведений о пунктах приема заявлений избирателей («Кадры») | Прием от ТИК | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | Не позднее чем за 90 дней до дня голосования |
| 6 | Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии уточненных (дополненных) фрагментов классификатора избирательных комиссий («Регистрация избирательных кампаний») | Прием от ИКСРФ | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ | Не позднее чем за 75 дней до дня голосования |
| 7 | Формирование и передача сведений о временных УИК («Кадры») | Прием от ТИК | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | По мере формирования УИК, но не позднее чем через три дня после первого заседания комиссии |
| 8 | Передача сведений об избирателях при актуализации базы данных ГАС «Выборы» (подсистема Регистр избирателей, участников референдума ГАС «Выборы») | Прием от ИКСРФ | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ | В соответствии с Регламентом использования ПРИУР ГАС «Выборы» (постановление ЦИК России от 26 марта 2014 года № 223/1437-6) |
| 9 | Анализ сведений в базе данных подсистемы Регистр избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», выявление и передача повторяющихся записей (подсистема Регистр избирателей, участников референдума ГАС «Выборы») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | В соответствии с Регламентом использования ПРИУР ГАС «Выборы» (постановление ЦИК России от 26 марта 2014 года № 223/1437-6) |
| 10 | Формирование и обработка запросов при проверке подписных листов (подсистема Регистр избирателей, участников референдума ГАС «Выборы») | Передача в ИКСРФ. Прием от ИКСРФ | Передача в ТИК и ЦИК России. Прием от ЦИК России и ТИК | Прием от ИКСРФ. Передача в ИКСРФ | В течение одного дня после получения запроса |
| 11 | Ввод и передача данных об общероссийских государственных организациях телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданиях («Агитация») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России |  | Не позднее чем на следующий рабочий день после публикации соответствующего перечня ЦИК России |
| 12 | Ввод и передача данных о региональных государственных и муниципальных организациях телерадиовещания, о региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданиях («Агитация») | Прием из ИКСРФ | Передача в ЦИК России |  | Не позднее чем на следующий рабочий день после публикации соответствующего перечня ИКСРФ |
| 13 | Ввод и передача сведений об организациях телерадиовещания, редакциях периодических печатных изданий, представивших в ЦИК России, ИКСРФ сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади («Агитация») | Передача в ИКСРФ. Прием от ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Передача в ЦИК России |  | Не позднее чем на второй день после регистрации соответствующего входящего документа |
| 14 | Ввод сведений о сетевых изданиях, представивших в ЦИК России сведения о готовности предоставлять услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях («Агитация») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России |  | Не позднее чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа |
| 15 | Ввод сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, представивших в ЦИК России, ИКСРФ сведения о размере и других условиях оплаты указанных работ (услуг) («Агитация») | Передача в ИКСРФ. Прием от ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Передача в ЦИК России |  | Не позднее чем на второй день после регистрации соответствующего входящего документа |
| 16 | Ввод и передача информации о кандидатах, политических партиях, группах избирателей, выдвинувших кандидатов («Кандидаты и избирательные объединения») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Автоматизированная передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | В течение одного дня с момента выдвижения кандидата или принятия решения о регистрации, отмене регистрации, ином изменении статуса кандидата |
| 17 | Формирование и передача информации о кандидатах, политических партиях, группах избирателей, выдвинувших кандидатов («Кандидаты и избирательные объединения») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Автоматизированная передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | В течение одного дня с момента выдвижения кандидата или принятия решения о регистрации, отмене регистрации, ином изменении статуса кандидата |
| 18 | Ввод и передача сведений о представленных агитационных материалах («Агитация») | Прием от ИКСРФ. Передача в ИКСРФ | Передача в ЦИК России. Прием от ЦИК России |  | Не позднее чем через 4 часа после регистрации соответствующего входящего документа |
| 19 | Ввод и передача сведений о вопросах, рассмотренных на заседании рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, и принятых ею решениях («Агитация») | Прием от ИКСРФ. Передача в ИКСРФ | Передача в ЦИК России. Прием от ЦИК России |  | Не позднее чем на следующий рабочий день после проведения заседания рабочей группы |
| 20 | Ввод информации из заявлений избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения («Мобильный избиратель») | Прием из ТИК |  | Передача в ЦИК России | По мере ввода информации, но не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 9.00 за три дня до дня голосования |
| 21 | Ввод сведений о членах избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами («Кадры») | Прием от ИКСРФ, ТИК | Передача в ЦИК России. Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | По мере назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, до дня официального опубликования результатов выборов |
| 22 | Ввод и обработка сведений о поступивших в ЦИК России, ИКСРФ обращениях (жалобах, заявлениях), касающихся нарушений законодательства о выборах, результатах их рассмотрения, а также информации о результатах рассмотрения в судах избирательных споров в ходе подготовки и проведения выборов и при оспаривании итогов голосования, результатов выборов («АКРИКО») | Передача в ИКСРФ. Прием от ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Передача в ЦИК России |  | В соответствии с Регламентом использования ГАС «Выборы» для контроля за работой в ЦИК России и ИКСРФ с обращениями, поступающими в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации (постановление ЦИК России от 23 декабря 2015 года № 319/1819-6) |
| 23 | Ввод и передача сведений о движении специальных знаков (марок) для заявлений: о количестве и номерах; о дате передачи (получения); об утраченных марках (номера и количество) («Документы строгой отчетности») | Передача в ИКСРФ. Прием от ИКСРФ, ТИК | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК, ЦИК России. Прием от ТИК | Прием от ИКСРФ. Передача в ИКСРФ, ЦИК России | В течение одного дня после составления соответствующего акта |
| 24 | Ввод и передача сведений о движении избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности») | Передача в ИКСРФ. Прием от ИКСРФ, ТИК | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК, ЦИК России. Прием от ТИК | Прием от ИКСРФ. Передача в ИКСРФ, ЦИК России | В течение одного дня после составления соответствующего акта |
| 25 | Формирование и передача списка отчетных времен (отчетные времена – 10.00, 12.00, 15.00, 18.00) («Итоги») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем за пять дней до дня голосования |
| 26 | Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования («Итоги») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем за пять дней до дня голосования |
| 27 | В случае применения КОИБ и/или КЭГ – формирование и передача в нижестоящие комиссии исходных данных («Взаимодействие с КОИБ», «Взаимодействие с КЭГ») | Передача в ИКСРФ | Прием от ЦИК России, передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем за два дня до дня голосования |
| 28 | Получение сведений для формирования Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, сведений об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, сведений для формирования Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения («Мобильный избиратель») | Прием от ТИК |  | Передача в ЦИК России | По мере получения сведений |
| 29 | Сведения для формирования Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, сведения об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения для формирования дополнительных вкладных листов списка избирателей, сведения для формирования Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения («Мобильный избиратель») | Передача в ТИК |  | Прием из ЦИК России | Не позднее чем за один день до дня голосования |
| 30 | Размещение информации о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании поданных заявлений и в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, по каждому избирательному участку на сайтах ЦИК России и ИКСРФ Интернет-портала ЦИК России (Интернет-портал ЦИК России) | Утверждение и размещение данных на сайтах Интернет-портала ЦИК России | Контроль и утверждение данных на сайтах ИКСРФ |  | Не позднее чем за один день до дня голосования (пятница) |
| 31 | Сведения о специальном заявлении, поданном избирателем, включенным в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения («Мобильный избиратель») | Прием от ТИК |  | Передача в ЦИК России | Не ранее чем за один день до дня голосования, но не позднее 9.00 дня, предшествующего дню голосования |
| 32 | Сведения об аннулировании заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в связи с подачей специального заявления («Мобильный избиратель») | Передача в ТИК |  | Прием из ЦИК России | По мере поступления сведений, но не позднее 9.00 дня, предшествующего дню голосования |
| 33 | Подтверждение получения сведений об аннулировании заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в связи с подачей специального заявления («Мобильный избиратель») | Прием из ТИК |  | Передача в ЦИК России | По мере получения сведений |
| 34 | Ввод и передача сведений о количестве наклеенных специальных знаков (марок) для заявлений («Документы строгой отчетности») | Прием от ТИК | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | Не позднее 15 час. 30 мин. по местному времени дня, предшествующего дню голосования |
| 35 | Ввод и передача данных о погашении специальных знаков (марок) для заявлений («Документы строгой отчетности») | Прием от ИКСРФ, ТИК | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ, ЦИК России | В день, предшествующий дню голосования, после составления соответствующего акта |
| 36 | Ввод и передача сведений о числе избирателей, проголосовавших досрочно в составе групп избирателей («Документы строгой отчетности») | Прием от ТИК | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | Накануне дня голосования |
| 37 | Размещение информации о числе избирателей, оформивших специальные заявления, в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации на сайтах ЦИК России и ИКСРФ Интернет-портала ЦИК России (Интернет-портал ЦИК России) | Утверждение и размещение данных на сайтах Интернет-портала ЦИК России | Контроль и утверждение данных на сайтах ИКСРФ |  | Не позднее чем в день голосования |
| 38 | Ввод данных об открытии помещений для голосования на участке и передача сведений о количестве избирателей в вышестоящие избирательные комиссии («Итоги») | Репликация | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | По мере поступления информации, но не позднее 8 час. 30 мин. по местному времени в день голосования |
| 39 | Передача данных об участии избирателей в выборах («Итоги») | Репликация | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | Не позднее чем через 30 минут с момента истечения отчетного времени на 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 (время местное) |
| 40 | Ввод и передача данных о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности») | Прием от ТИК | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ, ЦИК России | В день голосования после составления соответствующего акта |
| 41 | Передача данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования («Итоги») | Прием от ТИК | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | По мере ввода данных, начиная со времени закрытия участков, каждый час до окончания ввода данных протоколов всех УИК (рекомендуемое время окончания ввода – 8.00 (мск) дня, следующего за днем голосования) |
| 42 | Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования («Итоги») | Прием от ИКСРФ, ТИК | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | Не позднее одного часа после подписания протоколов ТИК, ИКСРФ |
| 43 | Размещение сведений о ходе и предварительных итогах избирательной кампании на сайтах ЦИК России и ИКСРФ Интернет-портала ЦИК России и в ИСП ГАС «Выборы» (Интернет-портал ЦИК России, ИСП) | Размещение данных на сайтах и в ИСП ГАС «Выборы» | Контроль и утверждение данных на сайтах ИКСРФ |  | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет |
| 44 | Размещение информации о числе избирателей, оформивших специальные заявления, и числе избирателей, включенных в список избирателей на основании специальных заявлений, в разрезе избирательных участков на сайтах ЦИК России и ИКСРФ Интернет-портала ЦИК России (Интернет-портал ЦИК России) | Утверждение и размещение данных на сайтах Интернет-портала ЦИК России | Контроль и утверждение данных на сайтах ИКСРФ |  | Не позднее чем через семь дней после дня голосования |
| 45 | Передача информации об определении результатов выборов («Регистрация избирательных кампаний») | Передача в ИКСРФ, ТИК | Прием от ЦИК России | Прием от ЦИК России | В течение одного дня после принятия постановления ЦИК России об определении результатов выборов |
| 46 | Ввод и передача данных о номерах специальных знаков (марок) для заявлений, по которым проголосовали избиратели («Документы строгой отчетности») | Прием от ТИК | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования |
| 47 | Ввод данных об окончании полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов, не избранных по результатам выборов («Кадры») | Прием от ИКСРФ, ТИК | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | Со дня окончания избирательной кампании в течение семи дней |
| 48 | Ввод сведений о расформировании временных УИК («Кадры») | Прием от ТИК | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | Не позднее чем через семь дней после дня прекращения полномочий комиссии |